# CLE 检索测量与 Q 值联合探索阶段报告

本轮已经实现统一实验入口、四指标和阶段门，并完成原始证据复盘与零API预检。固定校准题102、136缺少公开运行上下文，触发批准方案中的契约缺陷停止条件。因此本次没有产生新的检索或Q效果成绩，新增API调用为0。

本报告面向初次接触项目的研究者。以下分别说明已完成的实现、实际发现的缺陷与尚未执行的实验。

## 当前执行结果

- 当前状态：qualification_failed。

- 校准题：[‘1394’, ‘102’, ‘136’, ‘1289’, ‘1298’, ‘1304’]；开发题：[‘1006’, ‘1017’, ‘1061’, ‘1065’, ‘1066’, ‘1067’, ‘1070’, ‘792’]；预留确认 24 题。

- 共同候选评价对 0 个；AI 有效初标 0 个；人工确认 0 个。

- AI 初标技术失败 0 个；不重试，不将其记为不适用。

- P7 开发：未启动；预留确认：未启动。

人工确认未齐时，门槛B不通过，R*不锁定，P7开发与确认不启动。Agent不代签人工标签。

## 项目和数据入门

PLT 是 SeCodePLT（安全编程任务材料）。本地原始 Python 记录 1411 组；当前清单使用 874 题，按 D_init=303、D_grow=273、D_gate=298 划分。原始数量、入池数量、实际测量数量不能混用。题族由现有元数据推断，不等于已证明的完整真实来源关系。

Phase 1（冷启动）从来源任务提炼经验；Phase 2（增长）做题、修复并生成经验；Phase 3（门控）审查候选与历史回归；Phase 4（冻结评测）固定库进行评价。本研究是固定库检索与Q开发，不执行整套经验演进。Base/Plus是最终评测集合，不参与本轮学习。

经验卡是可检索的外部建议，模型权重不因本次Q更新而变化。Q值是实际采用后整体代码结果的历史分数，它不等于单卡已被证明的因果贡献。声明采用也不等于最终代码正确落实。

## 四指标如何理解

| 指标 | 候选池内定义 | 通俗解释 |
| --- | --- | --- |
| 准确率 | (TP+TN)/全部评价对 | 选与不选判断正确的比例 |
| 精确率 | TP/(TP+FP) | 选出的卡有多少直接适用 |
| 召回率 | TP/(TP+FN) | 评价池里适用的卡找回多少 |
| F1 | 2TP/(2TP+FP+FN) | 综合精确率和召回率 |

TP是正确选入，FP是错误选入，FN是漏选，TN是正确未选。分母为零填空并给原因。评价池是三种查询召回的并集加16张随机未召回卡；全库没有逐卡确认，因此全库召回率仍未测量。准确率可能被大量不适用卡抬高，不能单独证明机制优秀。

## 历史现象与复盘

核对到 1939 张冻结卡、297 张有Q反馈的卡。历史Q记录有 24 行、41 次代码尝试。 旧检索实验完成199道正式统计任务，六组直接适用精确率约9.1%–12.3%，属于模型估计；它的模型、向量模型和设置不同，不能代替当前检索测量。 最新历史Q三臂Joint为2/8、3/8、2/8。唯一多成功的1013没有经验卡介入；777和1015改选并采用，但前者出现上下文覆盖，后者公开变量与夹具不一致。1015保留为缺陷案例，不进入新有效性对照。

逐题链见运行区 historical_mechanism.csv；代码落实字段保留待核验，不从采用ID自动推断。

## 门槛与下一步

- 先由项目组补齐102、136的公开契约，作为新数据/协议版本重新预检；当前不能直接开始人工标注。

- 资格通过后才构建候选池、AI初标和人工复核表；人工确认标签、双方依据、理由、审核者和日期。

- import-review导入；summarize用6题人工校准标签选择查询或门槛的单项改动。

- 满足B门后才跑8题P7；前2题出现技术错误即停止。检索改进与Q收益分别判门。

- 仅通过路线进入预留24题确认；不调参、不追加样本。未显著不能写成等效或普遍无效。

## 原始产物和复现

运行目录：D:\Agent\sct-security-generation\translation_work\diagnostics\20261017\cle_retrieval_q\v2。 统一命令：python -m methods.cle_ablation.retrieval_q_study <子命令>；配置目录README列出全部步骤。 原生P7的attempts、generation、validation、retrieval_trace格式保留。按初析、盲评、各臂与Embedding分开记录用量；未核账单不报实付金额。

权威指标定义：scikit-learn；Stanford 信息检索教材。

## 本轮实际触发的停止原因

阶段B的零API预检发现固定校准题包含未公开的运行上下文。按照批准方案的契约缺陷停止条件，本轮没有调用初析、向量或盲评API，没有生成候选池，也没有发起人工复核或后续P7。下列参考代码通过仅证明夹具内能够运行，不证明公开题目可独立复现。

| 校准题 | 参考F/S | 未公开的夹具绑定 | 本次判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1394 | pass/pass | 未发现 | 通过有限自动检查 |
| 102 | pass/pass | valid_key_pattern | 契约未通过 |
| 136 | pass/pass | patients | 契约未通过 |
| 1289 | pass/pass | 未发现 | 通过有限自动检查 |
| 1298 | pass/pass | 未发现 | 通过有限自动检查 |
| 1304 | pass/pass | 未发现 | 通过有限自动检查 |

6题名单保持不变；未改写公开题面、未补入参考上下文、未按结果换题。若项目组补齐公开契约，应作为新数据/协议版本，重做受影响预检后再开启实验。当前8道候选开发题有5道CWE-915且包含相近题型；即使推断family不同，也不能当作覆盖多类问题的代表性样本。

## 实现与验证结果

新增统一入口提供inventory、prepare、retrieve、export-review、import-review、summarize、run-development、run-confirmation、report九个子命令。P7仅增加可选的检索查询模式，默认combined行为保持原样。

针对性测试30项通过，涵盖手算四指标、漏选、空返回、零分母、标签不足、AI标签不得越过人工门、共同评价池、公开输入隔离、重复臂合并、P7默认行为和技术失败立即停止。四个付费路径命令均已实测在创建API客户端前拒绝：retrieve、export-review、run-development、run-confirmation。这里只证明工程边界按预期生效，不证明实验机制有效。

| 阶段 | 本轮结果 |
| --- | --- |
| A 原始证据复盘 | 完成；1939卡、297卡有Q反馈、543次更新；24行及41次尝试可读 |
| B 资格预检 | 完成；102与136未通过；14题参考代码F/S均通过仍不足以消除公开契约缺陷 |
| B 候选池与标注 | 未启动；AI和人工标签均0 |
| C 查询或门槛选择 | 未启动；未锁定R* |
| D 8题P7 | 未启动 |
| E 24题确认 | 未启动，预留名单保留 |

代码、配置和源码快照已保存；没有提交或推送。原有工作区Q改动保留。工程预检的父目录及v1为实现过程记录，v2对应最终代码预检；没有付费重跑。

实际验证文件：运行目录中的execution_checks.json、gate_B.json、manifest.json及source_mapping.csv。完整可执行规格另见CLE检索与Q联合探索实验规格，按阶段命令见配置说明。

# 联合实验执行规格

批准日期：2026-10-17。协议：cle-retrieval-q-v1。范围：旧版CLE，固定经验库，不训练模型权重、不重新学习Q、不运行完整CLE、Base/Plus、新版站点或MASE。当前实际状态另见执行报告。

## 研究问题与预期交付

检索是否找到适用于当前公开题目的经验？在同一候选集合内，学习Q是否帮助选卡，并沿“选入、采用、落实、功能安全同时通过”的路径带来收益？四指标衡量前一问题，原P7的F/S/Joint衡量后一问题。不能拿检索标签代替代码测试，也不能拿总分变化代替Q机制证据。

Agent先接收E盘原始归档及D盘工作项目，复盘历史，再依次执行资格预检、候选池盲评与人工确认、6题校准、8题开发和最多24题确认。成功可以是支持改进、定位具体瓶颈或证据不足后停止；不要求必须提分。

## 测量单位与四指标

每一道题对应一个共同评价池：原题、纯初析、原题加初析三种查询，各自召回向量Top24与词面Top8的联集，再取三查询并集，加固定种子抽取的16张合法未召回卡。语言和生命周期资格过滤保持原实现。三次查询共享一次初析。每题最多约112张卡，未召回卡不足16张时全部纳入。所有方法使用同一评价池。

独立盲评模型只看公开题目和卡片正文，不看实验臂、排名、Q和历史成绩。五类标签为direct（直接适用）、conditional（需要未建立前提或实质改写）、irrelevant（无关）、conflict（错误或冲突）、insufficient（信息不足）。只有direct为正类；insufficient和未标注都不能算负类。保留题目依据、卡片依据和判断理由。

AI先标注，人工确认全部主评价池。人工文件要求标签、双方依据、理由、审核者和时间；Agent不得自动填充人工身份。确切公开题目和卡片正文、标签定义均一致时，可以复用历史模型标签，但不能提升为人工标签。

| 指标 | 候选池内公式 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 准确率 | (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN) | 选和不选判断正确的比例 |
| 精确率 | TP/(TP+FP) | 选出卡中直接适用的比例 |
| 召回率 | TP/(TP+FN) | 评价池内适用卡找回的比例 |
| F1 | 2TP/(2TP+FP+FN) | 精确率与召回率的综合 |

TP为正确选入，FP为错误选入，FN为漏选，TN为正确未选。零分母输出null及原因。主表同时给正负样本数、任务命中率、冲突率、正常空返回和技术失败。准确率可能被大量TN抬高，不作唯一优化目标。另算候选召回阶段的候选池内Recall，区分召回与排序损失。

主统计使用c0首次查询；c1修复轮受各臂先前代码影响，仅作诊断，不扩大独立任务数。全库没有逐卡标签，全库召回率一律“未测量”。四指标标准定义见scikit-learn与Stanford信息检索教材。

## 阶段A 原始证据复盘

核对1939卡冻结Q库、原始1411组PLT、303/273/298三池、原Q校准来源和预留24题。按已有题族清单检验隔离，披露题族为推断关系。预留题属于Q方案确认，不表示整个CLE从未用过。保留工作项目改动，不整包覆盖。

历史六组检索是199题、模型估计标签；当前Q为共享初析8题三臂。不同实验的模型、嵌入和协议不同，不拼接成绩。逐次记录合法卡、候选、过门槛、选入、采用与F/S/Joint；代码落实必须再读实际代码。1015仅保留为公开USERS与夹具USER_DETAILS冲突的历史案例。

门槛A：关键原始输入可读、身份能对应、分池可解释。缺记录则停，不从汇总反造原始数据。

## 阶段B 资格与人工标注

从D_grow按CWE轮转及字符串ID顺序选6个不同题族校准，从D_gate同顺序选8个经公开契约核验的不同题族开发；排除既有Q开发和预留确认题族。名单在新标签和模型成绩之前固定。所有资格原因保存；参考实现可运行是必要检查，不足以证明公开契约充分。

本实现进一步检查参考代码使用的夹具全局绑定名是否出现在公开契约，以覆盖已经观测到的1015类问题。这只是有限自动检查，不保证不存在其他数据语义缺陷。当前预检发现102、136缺少公开绑定，按批准方案停止；没有换题、补题或从夹具自动补入公开题面。

门槛B：资格通过、14题检索记录齐全、全部评价对经人工审定且无待裁决标签。若6题校准没有direct正例，停止阈值优化。缺标签只报告模型估计，不运行P7。

## 阶段C 只选择一个改动

| 设置 | 查询 | δ |
| --- | --- | --- |
| R0 | 原题加初析 | 0.7613717780938312 |
| R-query | 公开原题 | 与R0一致 |
| R-threshold | 与R0一致 | 6题人工校准标签确定 |

阈值候选为校准实际候选余弦值、原δ和−1，严格使用cosine>δ。最大化候选池内F1且冲突率不高于R0；并列取最近原δ的值。若原设置无返回，冲突率本身仍输出null，推进门只允许候选零冲突，不能用缺分母绕过冲突门。

候选改动须F1至少提高0.05、任务命中不下降、冲突不增加。合格候选中取F1最大，并列优先R-query；不合格则保留R0。结果R*锁定后不能用开发或确认标签重调。0.05是工程推进阈值，不是统计显著性。

## 阶段D 原生P7开发对照

| 臂 | 检索 | Q |
| --- | --- | --- |
| A | R0 | 不用Q |
| B | R* | 不用Q |
| C | R* | 最新学习Q |
| D | R* | 同CWE内打乱(Q,visits) |

R*=R0时A/B合并。固定deepseek-v3.2、thinking disabled、temperature=0、max_tokens=4096、text-embedding-3-large、λ=0.5、置换种子20261015。正文、生命周期、数量和Q均冻结。相同检索设置的Q臂共用首次查询与候选；修复轮独立。原题查询扩展仅删除检索输入中的threat_analysis，不删改生成模型的题面；c1仍保留自身代码和许可反馈。

原生run_one(P7)执行：首次Joint早停，否则最多一次修复，末次交付。前2题为整批内的冒烟步骤，不新增题；任何流程、测量或候选一致性技术错误立即停止，不重试、不覆盖。所有已执行结果保留，不按最后成功代码选优。

检索推进：B比A开发F1至少提高0.05、冲突不增加、F/Joint不下降。Q推进：C比B/D的Joint各净增至少1题、F不低于B、至少3题排序变化和2题新增成员实际采用、至少1条救回有代码落实证据，且四指标不比B/D下降。公共要求是完整测量、零技术错误、无未解决契约缺陷。

“声明采用”不等于“落实”；Agent必须读卡与生成代码，提供具体对应证据。技术错误与一般功能/安全失败分开。未改选或未采用为干预不足；已采用但未获益为收益未建立。

## 阶段E 确认与收口

两路线都通过则确认A/B/C/D；只有检索通过只确认A/B；仅Q通过确认B/C/D；两路线都失败不运行确认。固定24题，先做完整公开契约及原生参考预检；不合格则停，不替换、不缩分母。名单、代码与参数在调用前锁定。确认只执行一次，不根据中途成绩调整。

确认结束后再标注确认评价池并人工确认，不用确认标签调参。报告按题重采样10000次的配对F1差区间。Q报告C−B、C−D配对救回/损失、功能伤害、精确检验、保守95%差值区间和两项Holm校正。两项均正向、校正p≤0.05且具备改选采纳落实证据，才支持本条件下Q收益。否则报告方向信号或证据不足，不宣称等效或普遍无效。24题不足也不自动加题。

## 执行与产物

统一入口与操作顺序见配置README。各阶段可单独执行；人工缺失、资格失败或已执行阶段不能被“全部运行”绕过。使用现有解释器和凭据加载器，不读取或复制密钥内容。

新增P7最多128次，AI每题卡对最多一次新判断；原生内部重试实际用量单独披露。不设置额外总Token预算，以用户批准的实验数量封顶。初析、盲评、各臂和Embedding分开统计，历史估价不冒充实付金额。

原始记录位于忽略运行区，包含manifest、源代码快照、原生rows/attempts/validation/retrieval_trace、模型与人工标签、阶段门和成本。精简摘要进入results/curated。最终生成中文Markdown和Word报告。任何空间不足均停止，不自动删除原始材料。未执行阶段明确写“未执行”。