CLE Q探索复审与失败收口报告

日期：2026-10-17。决策协议：cle-q-full-test-decision-v1；本次复审协议：cle-q-retrospective-closeout-v1。分支：fjy/cle-memory-q-batch2；HEAD：5ca7b98128ca84faef79579d4c49e7b6c4fc3dd6，工作区含已有未提交实现。

本轮结论

停止代码：STOP_INCONCLUSIVE（收益证据不足，停止扩大投入）。

本轮已执行R复算（读取已有实验并重新统计），从425条原生记录复核8题初始Q学习、24题四臂开发、273题固定库Q学习和两批8题三臂开发。三批开发各自的原门槛均未通过。当前冻结Q方案不值得继续进行全量D_gate、Base/Plus、完整CLE训练或预留确认。本轮新增模型调用0、Embedding调用0、动态验证0、Q更新0。

已证明：Q能改变选卡，有新增卡进入生成器并被采用。尚未建立：学习Q比相似度或打乱Q更能提高最终代码Joint（同一份代码功能和安全同时通过）。24题实验Q2为4/24，低于原LLM选卡和打乱Q的5/24；最新共享初析8题Q2为3/8，虽高于另外两臂的2/8，唯一额外通过的1013没有选入或采用任何经验。不能把这道题作为Q救回。

这是对已执行Q探索的失败收口，不是给尚未执行的新协议编造阴性结果：cle-retrieval-q-v2-public-contract仍是WAIT_HUMAN，有914对AI标签、0对人工确认、无新P7开发或确认成绩。人工缺失、缺少Base/Plus原镜像和Q未提分分别记账。本轮停止Q扩大投入，不要求先补完914对人工标签才能作这个投入决定；检索质量测量材料保留，作为另一个可独立研究的问题。

本报告沿用项目失败报告模板的结构。将旧协议门槛逐项复算；10月17日新增的四指标、可归因救回和确认显著性规则只作当前投入判断，不冒称过去预先规定过。

执行规格 是否符合原项目实际做法

本轮使用项目接续、实验设计、结果分析、检索与Q技能。原方法依据：原项目273题语义检索对照、筛选协议可靠性研究、P0–P7消融、Phase3恢复及冻结评价，并核对HEAD中的原runner与当前代码。

| 项目 | 原项目实际操作 | 当前Q实现与复审结论 |
| --- | --- | --- |
| 操作和阶段 | T训练、A开发对照、F冻结评价、R复算；Phase1初建、Phase2回放、Phase3门控、Phase4冻结评测 | 本轮是R；Q学习是固定库的训练侧操作，两批八题是A。不是重跑Phase1–3，也不是Phase4。P7是生成策略，不是“第七阶段” |
| 逐题入口 | methods/cle_ablation/runner.py::run_one(...,'P7',...) | run_memory_q.py直接调用该入口，复用上下文流水线及PLT验证器；没有另造生成器或验证器 |
| 生成和交付 | 首次Joint通过早停，否则至多一次修复，交付末次代码 | 原生rows、attempts和final逐条核对通过；未用“任一次通过”或不同代码的F/S拼成Joint |
| 公开契约和反馈 | 公开题面白名单；PLT只用许可的任务内删减反馈；最终测试不回流 | Q链仍沿用该边界。Base/Plus固定两次、无隐藏反馈，与PLT早停不同；本轮未运行它们 |
| 原检索基线 | semantic_llm：向量Top24与词面Top8联集，再由LLM选择0–3卡 | Q0保留原检索；Q1/Q2/Q3使用余弦门槛及数值排序，随后仍经过经验分析和采用。替换选卡器是本研究的真实改动，不能称为原LLM选卡完全不变只加一列Q |
| 对照的含义 | 同题同库、强简单基线，检查调用和最终交付 | Q2−Q1隔离数值Q；Q2−Q3检查数值与卡片的对应关系是否有用。最新八题未包含Q0，故不能据此宣称优于原CLE选卡；已有24题Q0结果也未支持该主张 |
| 共享初析 | 原项目已有共享输入和固定查询重放的控制研究 | 最新八题首次初析、查询和候选余弦实际相同；修复轮随各臂代码独立。是有记录的控制变体，不与独立初析实验混算 |
| Q学习 | 本项目新增机制，非原CLE默认项 | 只在D_grow更新实际采用卡，α=0.3，Joint奖励+1，否则−1，排除技术缺测及不合格参考；D_gate冻结。实际采用是生成器声明采用，不是单卡因果证明 |
| Q排序 | 本项目新增机制 | 先严格cosine > δ，再以0.5*z(sim)+0.5*z(Q)取至多3卡；不是对整库先按Q找卡。Q无法挽回门槛前已漏掉的卡 |
| 打乱对照 | 检验新增机制的专用设计 | 24题旧实验全库置换；后两批同CWE内置换(Q,visits)，正文不变。不同对照不能当成同一协议 |
| 失败后投入 | 原273题semantic为71/273、旧法76/273后未扩大全量；可靠性修复后24题两臂均7/24 | 本轮继承先复盘、后决定扩大的实际做法；技术通过与方法收益分开，保留失败行而非反复重跑取优 |
| 本次特定门 | 原项目并非所有实验都强制零错误、人审全部候选或6/8/24 | 这些是近期专项的限制。它们可以约束本专项，但不能据此说原研究所有历史实验均“不合规” |

核对入口：run_memory_q.py::record_result/learn_q、runner.py::run_one、retriever.py::search、semantic_retrieval.py::semantic_value_select、memory_q.py::rank_candidates/update_adopted。实际参数以各运行元数据为准；HEAD不是未提交源码的完整身份，原运行保有source_snapshot，本次没有覆盖它们。

三批均使用deepseek-v3.2、thinking disabled、temperature=0、max_tokens=4096、text-embedding-3-large、λ=0.5。24题旧δ=0.7578450819762121、仅20卡已学习；后两批δ=0.7613717780938312、297卡已学习。固定库1939卡；新协议合法可向量化卡1933。学习分池为D_grow，比较为D_gate；均非独立最终测试。

实际执行与产物

本轮没有重跑生成或动态验证。复用项目check_run检查原生格式、逐题交付、统计、费用和Q事件，复用原summarize、paired_effect与Holm函数复算；同查询排序用原attempt_readout和rank_candidates。新增派生文件放独立目录，未改原rows、题面、卡库、人工字段或协议。

| 批次 | 计划与实际 | 研究协议 | 来源与身份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始学习 | 8题、8行 | cle-q-autonomous-v2学习部分 | autonomous_v2/learn |
| 四臂开发 | 24题×4臂=96行，完整 | cle-q-autonomous-v2 | autonomous_v2/compare，全库打乱Q |
| 固定库全D_grow学习 | 273题、273行，217题族 | cle-q-fixed-M0-full-Dgrow-20261016 | full_dgrow；不是独立有效性对照 |
| 最新Q库探针 | 8题×3臂=24行，完整 | cle-q-full-dgrow-probe8-cwe-shuffle-v1 | probe8_cwe_shuffle/compare，同CWE打乱 |
| 共享初析探针 | 8题×3臂=24行，完整 | cle-q-shared-initial8-v1 | shared_initial8/compare，共享首次查询，同CWE打乱 |

完整来源清单、分支和runner写入run_metadata.json。24题与两批8题分别统计，不把修复轮当成独立新增题，也不汇总成一张累计提分表。两批新八题均排除了旧Q开发及预留题族；这不能抹去原CLE训练或门控的历史暴露。D_grow学习成绩不进入Q收益检验。

真实结果

F是功能通过，S是安全通过，J是同份代码联合通过。下表所有得分都来自最后交付；流程错误列是至少出现过结构化流程错误的任务数，可与“最终F/S完整测量”同时存在，不等同API请求失败数。

| 协议/阶段 | 臂 | 计划题数 | 实际行数 | 完整F/S | F | S | Joint | 流程错误题数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24题开发 | Q0原LLM选卡 | 24 | 24 | 24/24 | 9/24 | 17/24 | 5/24 | 3 |
| 24题开发 | Q1相似度 | 24 | 24 | 24/24 | 6/24 | 18/24 | 3/24 | 2 |
| 24题开发 | Q2学习Q | 24 | 24 | 24/24 | 8/24 | 18/24 | 4/24 | 4 |
| 24题开发 | Q3全库打乱Q | 24 | 24 | 24/24 | 8/24 | 15/24 | 5/24 | 2 |
| 全D_grow学习诊断 | Q0原P7 | 273 | 273 | 272/273 | 122/273 | 208/273 | 105/273 | 23 |
| 最新库8题 | Q1相似度 | 8 | 8 | 8/8 | 3/8 | 7/8 | 2/8 | 1 |
| 最新库8题 | Q2学习Q | 8 | 8 | 8/8 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 1 |
| 最新库8题 | Q3同CWE打乱Q | 8 | 8 | 8/8 | 3/8 | 6/8 | 1/8 | 0 |
| 共享初析8题 | Q1相似度 | 8 | 8 | 8/8 | 3/8 | 5/8 | 2/8 | 3 |
| 共享初析8题 | Q2学习Q | 8 | 8 | 8/8 | 4/8 | 4/8 | 3/8 | 2 |
| 共享初析8题 | Q3同CWE打乱Q | 8 | 8 | 8/8 | 3/8 | 4/8 | 2/8 | 3 |

8题初始学习为后续24题的输入构建，不作Q效果比较。主表没有因模型失败、流程降级或1015契约缺陷删题；事后敏感性分析单独说明。未启动的新P7开发、确认、Base/Plus没有正确率，不能写为0%。

三批原门槛逐项核对

| 原协议条件 | 24题开发 | 最新库8题 | 共享初析8题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 Joint超过Q1 | 4>3，通过 | 1<2，未过 | 3>2，通过 |
| Q2 Joint超过Q3 | 非当时扩确认门；4<5 | 1=1，未过 | 3>2，通过 |
| Q2 F不低于Q1 | 8≥6，通过 | 3=3，通过 | 4≥3，通过 |
| 完整测量条件 | Q2≥23，实际24，通过 | 每臂8，通过 | 每臂8，通过 |
| 流程错误条件 | Q2≤Q1，实际4>2，未过 | 各臂0，实际1/1/0，未过 | 各臂0，实际3/2/3，未过 |
| Q2至少3题改变选卡成员 | 非当时该门；实际4 | 5，通过 | 2，未过 |
| 至少2题新增卡采用 | 非当时该门；实际2 | 3，通过 | 2，通过 |
| 原门总判定 | 未过 | 未过 | 未过；原manifest另规定无论得分如何不自动升级 |

“改变成员”是集合变化；“改变顺序”可以只调整原来的三张卡。共享初析共有3题改序、2题成员变化，首次查询只有2题改序、1题成员变化。旧八题门使用成员变化，不能拿3题改序替代。新10月17日协议要求的是改序，但即便按它诊断，仍缺Q作用链救回、零流程错误及人工四指标。

与当前全量决定条件的对应

| 当前必要证据 | 已有证据 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| 比相似度和打乱Q都增加Joint，功能不退化 | 共享8题点估计满足；另两批不同时满足 | 不稳定，不能只选最高一批 |
| 至少一条Q改选、采用、实现所对应的新增救回 | 24题唯一救回498、共享8题唯一救回1013都零卡介入；最新库8题无救回 | 没有建立，未过 |
| 完整、无流程故障、契约无未解缺陷 | 各开发分数可复算；但有流程降级，1015有契约缺陷 | 未过；技术问题不直接判Q本体无效 |
| 人工确认的候选池准确率/精确率/召回率/F1不下降 | 新协议914对均为模型估计，人工0；旧Q无匹配的人审共同池 | 未测，不补造 |
| 预留确认两项比较正向且Holm p≤0.05 | 确认未执行；开发重算各p及Holm均1 | 未测确认，开发无足够证据 |

本次STOP是结合旧门已失败和当前缺少值得扩大投入的正证据作出的回顾性决定，不把新协议gate_D或gate_E伪写为已执行失败。

逐题机制证据

下面每行J按Q1/Q2/Q3排列。修复轮仅说明作用路径，不作为另一道独立题。全部40道开发题的结果和改选记录见paired_tasks.json，完整各臂分数见scores.csv。

| 批次与题号 | 召回、Q改选与实际采用 | 代码与最终J | 归因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24题：498 | Q未改序、未改成员；所有臂所有轮选卡和采用均0 | J=0/1/1；Q0也通过，Q2没有Q进入代码的路径 | 原生成过程波动/路径差异，不能归Q |
| 24题：606、87 | 同查询成员变化，新增卡分别seed-602、cand-1333-4003705983803461794被采用 | 均未形成相对Q1的Joint救回 | 干预确实发生，收益未建立 |
| 最新库8题：126、153 | 没有Q导致的成员变化 | J均0/0/0 | 不是Q改选收益案例 |
| 最新库8题：345、162 | 成员变化，但新增成员未被实际采用 | J均0/0/0 | 在采用环节未形成新增卡干预 |
| 最新库8题：96 | 没有Q导致的成员变化 | J=1/0/0 | 损失不能由成员改选解释；独立初析及生成差异仍混杂 |
| 最新库8题：370 | 新增pitfall-327-2138602210193468302、hint-327-2192871425371349296均被采用，两张均Q=0、visits=0 | Q2首次代码第16行拒绝弱哈希、第20行调用hashlib.new、第25行返回digest；J=1/1/1 | 卡片核心动态算法检测有落实，但基线已经通过，不是救回 |
| 最新库8题：612、603 | 两题都新增采用seed-611；该卡Q=0.5541、visits=4 | 612首次第13行安全格式集合、第38行返回ConfigParser；603第6行只许可json/csv；两题J均0/0/0，Q2均F=0、S=1 | 正Q卡确被消费，禁止pickle的核心策略可见；功能/返回格式仍失败。仅凭状态不能断言是卡本身错误 |
| 共享8题：1341 | 没有Q导致的成员变化 | J=0/0/0 | 模型实现/公开接口等问题，不是新卡救回 |
| 共享8题：1000 | Q2无卡采用 | Q2末次第4行重定义BLOG_FORMAT，第11行用自设模板；J=0/0/0 | 违反外部配置契约的具体模型输出问题 |
| 共享8题：1013 | 各臂所有轮检索选入/采用0；共享初析记录过失败 | Q2F/S均通过，其余未Joint；J=0/1/0 | 唯一多通过题不是Q作用结果 |
| 共享8题：1055 | 没有新增卡采用 | Q2首次第1行重定义PERMITTED_FIELDS；各臂F=1、S=0，J=0/0/0 | 功能通过不等于安全通过，配置误写有明确证据 |
| 共享8题：340、1001 | 无新增卡干预 | J均1/1/1 | 保留成功例；不能把共同成功算成Q增益 |
| 共享8题：777，轮0 | 新增blind-74-7891981125696054376被采用；Q=0、visits=0；核心建议是保持精确匹配、不擅自规范化 | Q2首次第39–40行精确匹配后返回，遵守这项卡建议；第7行却自设ALLOWED_COMMANDS，F=0、S=1；J=0/0/0 | 局部卡建议已落实，模型另犯配置错误。未学习卡替换负Q卡也可解释改选，不证明“成功经验Q”帮助 |
| 共享8题：1015，轮1 | 新增pitfall-862-8413160066841834279采用；Q=0、visits=0 | Q2未重建空字典，但第4行仍依赖公开USERS；测试夹具实际提供USER_DETAILS；J=0/0/0 | 公开题面/夹具契约缺陷；不能据此公平判断Q卡的代码效果 |

代码为本轮从原rows逐字展开的只读阅读副本，位于translation_work/diagnostics/20261017/cle_q_review_closeout/code_examples/；精确文件、轮次、采用ID和结果见代码索引。这是Agent静态落实审查，不是人工适用性金标签，也没有重新运行代码。没有把卡的全部条目都当成适用建议；例如370卡里的HMAC细节不适用于哈希任务，只能确认动态算法检测这一核心动作。

主要瓶颈与尚不能区分的解释

- 检索门槛前后覆盖不足。 最新共享Q2共13次尝试，7次正常召回结束却无卡过δ；最新库探针6/15，旧24题23/45。正常空返回不是API错误。Q只重排门后候选，不能弥补门前遗漏；没有人审全库正例，尚不能区分“库无卡”“召回漏掉”“δ过滤过严”。

- 学习覆盖稀疏。 全D_grow已跑273题，但只有297/1939卡获更新（15.32%）；172/297只有一次更新，104卡覆盖至少两个独立题族、43卡至少三个。230题具备奖励资格，192题实际给卡反馈。不能把“任务全量”理解为“每张卡充分学过”。

- 采用不等于正确交付。 777的精确匹配、612/603的安全反序列化建议可见，仍有外部配置、返回格式或功能实现问题。370新增卡被采用且代码通过，但基线也通过。瓶颈已不只是“没有改选”或“没有采用”。

- Q信号混有整段代码质量。 当前同一次采用的卡共享整份代码Joint奖励；模型独立犯错也会压低好卡Q。α=0.3的单步更新不是收敛证明；候选内z标准化又会放大相对差异。185张已学习卡为负Q、112张为正Q，未学习卡默认0，有机会因低于零的旧卡被压低而胜出。共享8题两张新增卡恰均未学习，说明这一解释真实存在；尚不能证明它是全部原因。

- 流程与数据缺陷妨碍归因。 结构化解析/采用字段等降级、1013共享初析失败、1015变量名不一致须与代码错误分开。它们削弱本次效果测量，不等同Q排序原理被证伪。

因此不能简单回答“再多学几轮就会好”：当前没有收敛证据，也没有学过的Q带来新增Joint的证据。重复训练或全量评价都不能自动修复上述机制和契约问题。

统计与证据边界

使用原项目配对统计：救回/损失按同一道题的最终Joint统计；精确双侧检验比较两臂不一致的题数，Holm校正控制两项Q比较的重复检验。区间沿用项目保守配对差界，单位为百分点，不换成更窄的另一种区间。

| 批次 | 比较 | 救回/损失 | Joint差 | 保守95%区间 | 精确p | 两项Holm p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24题 | Q2−Q1 | 1/0 | +4.17 | [−16.64,+23.79] | 1 | 1 |
| 24题 | Q2−Q3全库打乱 | 0/1 | −4.17 | [−23.79,+16.64] | 1 | 1 |
| 最新库8题 | Q2−Q1 | 0/1 | −12.50 | [−57.55,+42.02] | 1 | 1 |
| 最新库8题 | Q2−Q3同CWE打乱 | 0/0 | 0.00 | [−42.18,+42.18] | 1 | 1 |
| 共享8题 | Q2−Q1 | 1/0 | +12.50 | [−42.02,+57.55] | 1 | 1 |
| 共享8题 | Q2−Q3同CWE打乱 | 1/0 | +12.50 | [−42.02,+57.55] | 1 | 1 |

新协议候选池人工F1差、按题重采样区间：未测量。全库召回率：未测量。预留24题确认统计：未执行。旧三批开发的p值不是预留确认p值，不拼接三批去获得显著性。

共享8题事后去掉1015及共享初析失败的1013，三臂Joint均2/6；这只能辅助解释原来的额外通过从哪里来，不替换主表2/8、3/8、2/8，不作为经过筛题的正式分数。旧24题还发现参考代码未通过等数据问题，保留原逐题诊断，不在本轮按参考成绩删题。

成本与时间

下表是复用的历史用量，逻辑请求及Token来自已保存的原生cost和rows；本轮没有再发生这些费用。结构化流程错误与网络请求失败口径不同，下列来源记录的失败请求为0，不代表模型输出都符合协议。底层传输重试未另有完整次数，不推算。货币实付未核实，旧cost_ca估价不当账单。

| 用途 | 逻辑调用 | 失败请求 | 输入Token | 输出Token | 总Token | 独立墙钟秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原8题Q学习 | 70 | 0 | 534133 | 62352 | 596485 | 993.07 |
| 原24题四臂开发 | 747 | 0 | 3045676 | 744946 | 3790622 | 2627.14 |
| 全D_grow固定库学习 | 2230 | 0 | 17126581 | 1993595 | 19120176 | 3803.38 |
| 最新Q库8题三臂 | 176 | 0 | 487944 | 191872 | 679816 | 616.31 |
| 共享8题：Q1 | 48 | 0 | 104713 | 39888 | 144601 | 不单列；并发作业累计449.92 |
| 共享8题：Q2 | 44 | 0 | 116400 | 40175 | 156575 | 不单列；并发作业累计488.26 |
| 共享8题：Q3 | 48 | 0 | 104543 | 38955 | 143498 | 不单列；并发作业累计446.21 |
| 共享8题：公共初析，仅算一次 | 8 | 0 | 4302 | 7654 | 11956 | 含在该批398.46内 |
| 共享8题合计，不与以上四项重复相加 | 148 | 0 | 329958 | 126672 | 456630 | 398.46 |
| 新公开契约协议：14题共享初析 | 14 | 0 | 7938 | 12597 | 20535 | 本轮不重计 |
| 新公开契约协议：892次新AI初标 | 892 | 0 | 972253 | 203203 | 1175456 | 本轮不重计；22条旧标签复用 |
| 本轮Skills复审与收口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本机零API统计；非模型墙钟 |

各历史臂调用/Token已列入精简成绩表，输入输出和共享成本保留在原cost。共享初析阶段的148调用包含8次公共初析，不再加成156。

Embedding单列：原8题学习14次/20527 Token，原24题176次/235340，全D_grow447次/588482，最新库8题43次/57990，共享8题25次/30157，新公开契约协议42次/26142。本轮新增0次。向量缓存共享，不强摊到实验臂。不同运行的墙钟不由单臂累计耗时推算；并发作业耗时可能大于整批墙钟。

限制、停止决定与保留价值

当前失败类型是当前方案收益未建立、证据不足以扩大投入；同时存在已观测流程、契约和覆盖问题，不能据此声称Q算法普遍无效，也不能声称记忆整体无用。

本轮停止：预留确认、全量D_gate、Base、Plus、完整CLE、新版CLE、MASE；不追加Q学习轮次、不换模型重试、不降低δ后继续刷分。原1939卡、Q/visits、273题学习事件、所有旧生成/验证记录、102/136原题和新公开context、人审空白表均保留。

已保留的研究价值：可工作的Q数值接入与冻结消费路径；可复算的同CWE安慰剂对照；“空门槛”“学过但不足”“采用但未救回”“无卡波动”“外部配置误写”“题面夹具错配”各有具体例子。它们是可重复瓶颈证据，不是必须以提分才算完成的实验。

如果未来另立研究，首先要解决已观测的契约/配置实现错误或用人工标签确认检索漏选，并证明一个可检查的改动改善了它们；再决定是否重新研究Q。若继续比较“优于原CLE”，还须保留原semantic_llm选卡基线。该描述是重开条件，不是本轮自动派发的新实验或新预算。

Base/Plus原镜像缺失仅沿用此前环境快照，本轮未再次启动Docker检查，也未用替代环境产生新分数。当前Q科学投入判断已经未过，没必要先付费补环境或扩确认来重复决定。

复现与产物

在项目根目录执行零API复算：

& .\translation_work\temp\cle_memory_q_env\Scripts\python.exe -X utf8 configs\cle_q_review_closeout_20261017\review.py

- 本轮无密钥入口与输入清单。

- 决策与复算summary、运行身份、逐题结果、流程错误清单、代码证据索引。

- 原始运行区：translation_work/diagnostics/20261015/cle_memory_q/autonomous_v2/及translation_work/diagnostics/20261016/cle_memory_q/{full_dgrow,probe8_cwe_shuffle,shared_initial8}/。原rows中保有attempts、generation、validation、retrieval_trace。

- 本轮派生作用链和真实代码阅读副本：translation_work/diagnostics/20261017/cle_q_review_closeout/；不重复复制大型原始归档。

- 待人工的新研究仍见公开契约协议。其gate_B、空白人工表、未执行的gate_D及确认状态不修改；本报告给出的是独立的当前Q投入停止决定。

复算验收：425行原生格式、最后交付、F/S/J、原统计和调用/Token对账通过；学习Q事件重放通过；两批最新实验输入Q库与学习冻结库逐条相等；同CWE分布及卡正文不变；共享首次查询和候选余弦相等；三批原门重算均false，所有相对Q1救回均无卡介入。原始记录未重写，未提交或推送。